Plant Tracker
Aplikacja mobilna do zarządzania roślinami doniczkowymi
Wykonawcy
Paulina Bełkot – Team Leader
Martyna Kaczmarczyk – Backend Developer
Jagna Juras – Frontend Developer
Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej, która znacznie ułatwi pielęgnację roślin doniczkowych. Aplikacja kierowana jest głównie do kolekcjonerów i pasjonatów, którzy posiadają bogaty zbiór okazów i poszukują wygodnego oraz niezawodnego systemu dla zapewnienia im optymalnych warunków.
Repozytorium
https://github.com/Pokrzw/Plant-Tracker.git
Funkcjonalność
Konieczne	Opcjonalne
Konta użytkowników / ogólna baza gatunków roślin / dzienniki poszczególnych roślin użytkownika zawierające daty zabiegów (np. podlewania, nawożenia) / porady dotyczące pielęgnacji gatunków (idealna wilgotność powietrza i gleby, typ podłoża)	możliwość wygenerowania kodów / QR dla konkretnych roślin w celu szybkiego odnalezienia w bazie / powiadomienia dotyczące zaniedbanych roślin

Narzędzia i technologie
Kotlin, Android Studio, Java, Springboot, SQL
Plan pracy
Październik-Listopad – postawienie fundamentów aplikacji	Grudzień – dodanie możliwości logowania do aplikacji	Styczeń-Luty – dopracowanie aplikacji, przygotowanie pod kolejne features
31.10 - Implementacja baz danych z informacjami o roślinach oraz personalnej bazy użytkownika / 31.10 – Implementacja API / 31.10 – Implementacja podstawowego interfejsu umożliwjającego testowanie baz danych na urządzeniach Android / 14.11- Implementacja bazy danych przechowującej dane uzytkownikow	01.12 – Dostosowanie API pod obsługę bazy danych z danymi użytkowników / 11.12 – Prezentacja niepełnego dema aplikacji / 14.12 – Implementacja autoryzacji	29.01 – Prezentacja dema aplikacji